Kế hoạch Sprint tích hợp cho CampusFood

1. Chuẩn hóa ước lượng Planning Poker

Thang Fibonacci sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13 Story Point (SP). Tham chiếu: CF01 = 3 SP. Không lấy trung bình các phiếu và PO không tự quyết định SP.

| PBI | Kết quả ước lượng | Lý do / hành động |
| --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | Chưa chốt | Phiếu 3/5/5/8; thiếu quy tắc giao ngoài trường. Cần refine và bỏ phiếu lại. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Chưa chốt | Phiếu 5/8/8/13; phụ thuộc CF02, CF03. Làm rõ trạng thái và luồng giao nhận, cân nhắc tách PBI. |
| CF06 – Thanh toán QR | Chưa chốt | Phiếu 5/8/13/13; chưa có SLA cổng QR. Làm rõ timeout, xác nhận thanh toán và xử lý giao dịch chưa rõ kết quả. |
| CF08 – Hoàn tiền quán hủy | Chưa đủ dữ liệu | 13 SP mới tạm chốt, thiếu Acceptance Criteria. Cần làm rõ điều kiện, trạng thái và quy tắc hoàn tiền trước khi ước lượng lại. |

Các PBI đã chốt: CF01 = 3 SP, CF02 = 5 SP, CF05 = 5 SP, CF07 = 3 SP, CF09 = 3 SP. Tuy nhiên, việc đã có SP không đồng nghĩa PBI đã sẵn sàng triển khai.

2. Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Xây dựng luồng dùng thử tại hai căn tin, cho phép sinh viên xem món còn hàng, tạo đơn, thanh toán QR và nhận món hoặc theo dõi kết quả giao nhận; các lỗi thanh toán và tạo đơn phải được xử lý an toàn, minh bạch.

Phạm vi đề xuất

- Chọn: CF01 – Xem thực đơn/còn món (3 SP); CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP).

- Chưa cam kết: CF03, CF04, CF06, CF07 vì còn phụ thuộc, thiếu quy tắc hoặc chưa có PBI nền tảng được xác nhận đầy đủ.

- Loại khỏi Sprint: CF08 – Hoàn tiền, CF09 – Đánh giá người giao do thiếu dữ liệu hoặc chưa thiết yếu cho mục tiêu dùng thử.

CF01 và CF02 mới tạo được luồng xem món và tạo đơn, chưa đủ để hoàn thành toàn bộ mục tiêu thanh toán QR và giao/nhận. Nhóm cần refine, ước lượng và bổ sung các PBI cần thiết trước khi cam kết Goal tích hợp hoàn chỉnh. Không nên tuyên bố luồng đã dùng thử đầy đủ nếu chưa kiểm chứng thanh toán và giao nhận đầu-cuối.